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Macheta pune în aceeași structură segmentele de la §3.4.1, activitățile de la §3.4.2 și documentele de substanțiere de la §3.4.3. Are următoarele foi:
	Foaie
	Utilizare
	Faza

	Ofertă
	graficul de execuție în săptămâni de la C0, cu resurse, responsabilități și verificările pct. 5 și 6 de la §3.4.3
	ofertă — recomandată, neobligatorie

	Jaloane, Registru, Tablou de bord, Gantt
	Calendarul de Execuție: termene, prognoze, date realizate, stări și abateri, cu trimitere la clauzele Contractului
	după semnare — art. 8.2

	Foaie de parcurs
	stadiul obligațiilor pe segment, cu semnătura uneia sau a ambelor Părți
	după semnare — art. 8.2¹

	Jurnal
	evidența modificărilor și a acceptării lor de către cealaltă Parte
	după semnare

	Instrucțiuni, Sărbători, Liste
	auxiliare
	—


La ofertă, foaia „Ofertă” nu este obligatorie și nu constituie criteriu de conformitate sau de punctaj (§3.4.3). După semnare, macheta are regimul de la art. 8.2 și 8.2¹ din modelul de contract.
